Projektantrag

Nachname					Vorname
	Sven						Weiße

Fachrichtung:

Fachinformatiker Anwendungsentwicklung

Projektbezeichnung
Konzeption und Implementierung eines webbasierten Buchungssystems und Auftragsverwaltung eines mobilen Mülltonnenreinigungsservice

Kurze Projektbeschreibung

Das Projekt beinhaltet den Entwurf (Konzept) und Realisierung einer webbasierten Softwarelösung zur Erfassung und Verwaltung von Terminen zur mobilen Reinigung der Abfallbehälter.

Das System soll die fehleranfällige manuelle Erfassung per E-Mail und Tabellenkalkulation ablösen.
Es stellt dem Endkunden eine digitale Buchungsmöglichkeit bereit. Bietet außerdem dem internen Innendienst eine zentrale Verwaltungsoberfläche zur Auftragsprüfung und Bearbeitung.

Ist-Zustand / Ausgangsituation
Das Unternehmen XY betreibt eine komplett statische Webseite als Visitenkarte.

Buchungen und Anfragen werden per E-Mail oder Telefonisch entgegengenommen.
Buchungen werden in einer Excel Tabelle eingetragen. 
Rechnungen werden per „Hand“ geschrieben. 
Die Planung der Termine sucht man mühsam mit den Routen der Müllentsorgungsunternehmen aus.

Zielsetzung / Soll-Konzept

Ziel des Projektes ist die Automatisierung und damit die Steigerung der Effizienz des Auftragseingangs und der Verwaltung. Reduzierung der manuellen Übertragungsfehler.

Fachliche und kaufmännische Ziele

- Make-or-Buy-Entscheidung: Kaufmännische Bewertung und Gegenüberstellung einer maßgeschneiderten Eigenentwicklung gegenüber einer bereits existierenden Standartlösung.

- Integrierung einer Online-Buchung, Erfassung von Kundendaten. (Verringerung des administrativen Aufwands bei der Auftragserfassung)

- Automatisch generierte Mails, für Bestätigung und Terminierung sowie Statusänderung

Qualitative, wirtschaftliche Ziele:

- Senkung des manuellen Bearbeitungsaufwandes in der Verwaltung um min. 60% pro Vorgang

- Vermeidung von Buchungsüberschneidungen

- Genaue Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben (DSGVO) bei der Verarbeitung personenbezogener Kundendaten

Geplante Eigenleistung im Rahmen des Projekts:

Meine Leistung umfasst die Durchführung des Software-Zyklus.

- Analyse der Anforderung sowie Erstellung des Lasten- und Pflichtenheftes

- Durchführen der Wirtschaftlichkeitsanalyse (Make-or-Buy) und Nutzwertanalyse zur Werkzeugauswahl

- Konzeption des ERM – Modells und der Software-Architektur (Klassen und Sequenzdiagramme)

- Implementierung der Frontend-Eingabemasken, der Geschäfts- und Validierungslogik sowie der Administratoransicht.

- Anbindung des E-Mail-Versandsystems und Integration der Datenbank

- Erstellung des Testkonzeptes, Anfertigung der Projektdokumentation

Um die Qualität des Projekts zu gewährleisten, werde ich ein Vorgehensmodell auswählen und Meilensteine bestimmen um das Projekt überwachen und steuern zu können. 
Zur Qualitätssicherung des Produkts werde ich Testverfahren und Testfälle festlegen.

Projektabgrenzung

Um den vorgegebenen Zeitrahmen von 80 Stunden einzuhalten und eine hohe Softwarequalität zu gewährleisten, werden folgende Funktionsbereiche bewusst in spätere Ausbaustufen ausgelagert.

- Die Prüfung der Abfuhrtermine erfolgt vorerst über statisch hinterlegte Postleitzahlen und Bezirke, nicht über die Schnittstellen und API´s der Entsorgungsbetriebe.

- Keine dynamische Routenoptimierung, eine algorithmische GPS-Optimierung (TSP) ist kein Teil dieses Projektes

- Für Rechnungen und Mahnwesen erfolgt lediglich die Bereitstellung der abrechnungsrelevanten Auftragsdaten

Konsequenzen bei Nichtverwirklichung

Wirtschaftlich, personelle Konsequenzen

- hoher Administrativer Aufwand, manuelle Erfassung der Auftragsdaten,

Personal und Arbeitszeit wird unnötig gebunden

- Fehlende Übersicht über anstehende Termine und Routen,

- wegen „Medienbruch“ hohe Abbruchquote von Neukunden.

Operative, qualitative Risiken

- manuelle Übertragungsfehler verursachen unnötige Treibstoff- und Personalkosten durch mögliche Fehlfahrten, (verärgerte Kunden)

- Unbekannter Auftragsstatus, bei Rückfragen kann die Verwaltung nicht sofort Auskunft über den Status der Buchung geben da erst Zettel und Tabellen durchsucht werden müssen.

Datenschutz und Datensicherheit

- Kundendaten in unverschlüsselten gespeicherten Excel Tabellen oder im Mail Postfach birgt Sicherheitsrisiken (Zugriffsbeschränkung, fristgerechter Datenlöschung)

- Excel-Tabellen oder Zettelwirtschaft bietet keine Sicherheit in den Punkten Vertraulichkeit – Integrität – Verfügbarkeit

Projektumfeld / Rahmenbedingungen

Das Projekt wird im Auftrag der Geschäftsführung des Dienstleistungsunternehmens XY durchgeführt. Es wird ein mobiler Reinigungsservice für Mülltonnen im privaten Bereich angeboten.
Der Auftraggeber ist die Geschäftsleitung.

Folgende Nutzergruppen:
- Privat – Bestandskunden und Neukunden können die Reinigung online buchen.
- Unternehmens Verwaltung – zur Verwaltung der Aufträge.

Infrastruktur und Vorgaben

- Das Unternehmen hat keinen eigenen Webserver vor Ort. Sondern nutzt einen externen Hosting-Dienstleister für Ihre Webseite. Das neue System soll ebenfalls mit dem Hosting-Dienstleister realisiert werden.

- Die Auswahl einer Programmiersprache und des Datenbanksystems erfolgt nach den Kriterien des Hosting Paketes und wird im Rahmen einer Nutzwertanalyse in der Entwurfsphase festgelegt.

- Die Verarbeitung von Kundendaten und Adressdaten erfordert zudem die genaue Einhaltung der DSGVO.

Ressourcenplanung

- Personal: Projektleiter/Prüfungskandidat; Fachlicher Ansprechpartner zur Prozessaufnahme und Abnahme

- Hardware: PC-Arbeitsplatz mit Internetzugang, verschiedene Testgeräte zur Prüfung der responsiven Ansichten z.B.: Smartphone, Desktop-PC.

- Software und Entwicklungsumgebung: Entwicklungsumgebung (IDE), Versionsverwaltung, Webbrowser für Prüfung des UI, Testdatenbanksystem, UML Modellierungswerkzeug, Office-Software (Dokumentationserstellung)

Projektplanung/Projektphasen/geplante Arbeitsschritte inklusive Zeitplanung

| Analysephase: 10 Stunden |  |
| --- | --- |
| Phase/Teilschritte | Zeit |
| Ressourcenplanung (Software, Sprachen, Geräte) | 1 Std |
| Ist-Analyse und Geschäftsprozessaufnahme | 3 Std |
| Fachliches Soll-Konzept | 4 Std |
| Wirtschaftlichkeitsanalyse Make-or-Buy | 2 Std |
| Entwurfsphase 16 Stunden |  |
| Technische Evaluierung und Nutzwertanalyse | 4 Std |
| Konzeption der Datenbank (ERD-Modell) | 4 Std |
| Softwarearchitektur und Schnittstellen | 5 Std |
| Konzept der Benutzeroberfläche | 2 Std |
| Konzept der automatisch generierten E-Mails | 1 Std |
| Realisierungsphase 28 Stunden |  |
| Initialisierung der Entwicklungsumgebung und Anlegen des Datenbankschemas | 5 Std |
| Datenzugriff und Entitäten | 6 Std |
| Buchungslogik | 6 Std |
| Admin-Bereich entwickeln | 6 Std |
| Mailservice Anbinden | 5 Std |
| Qualitätssicherung 7 Stunden |  |
| Erstellung von Testfällen | 3 Std |
| Testdurchführung und Auswertung | 4 Std |
| Einführung und Dokumentation 19 Stunden |  |
| Erstellen der IHK-Dokumentation | 11 Std |
| Entwickler und Anwenderdokumentation | 3 Std |
| Soll-Ist Vergleich Abnahme und Reflexion | 3 Std |
| Puffer | 2 Std |
| Gesamtaufwand 80 Stunden |  |

Dokumentation/ technische Unterlagen

- ERD – Entity-Relationship-Diagramm

- Klassendiagramm