Projektantrag

Nachname					Vorname
	Sven						Weiße

Fachrichtung:

Fachinformatiker Anwendungsentwicklung

Projektbezeichnung
Konzeption und Implementierung eines webbasierten Buchungssystems und Auftragsverwaltung eines mobilen Mülltonnenreinigungsservice

Kurze Projektbeschreibung

Das Projekt beinhaltet den Entwurf (Konzept) und Realisierung einer webbasierten Softwarelösung zur Erfassung und Verwaltung von Terminen zur mobilen Reinigung der Abfallbehälter.

Das System soll die fehleranfällige manuelle Erfassung per E-Mail und Tabellenkalkulation ablösen.
Es stellt dem Endkunden eine digitale Buchungsmöglichkeit bereit. Bietet außerdem dem internen Innendienst eine zentrale Verwaltungsoberfläche zur Auftragsprüfung und Bearbeitung.

Ist-Zustand / Ausgangsituation
Das Unternehmen XY betreibt eine komplett statische Webseite als Visitenkarte.

Buchungen und Anfragen werden per E-Mail oder Telefonisch entgegengenommen.
Buchungen werden in einer Excel Tabelle eingetragen. 
Rechnungen werden per „Hand“ geschrieben. 
Die Planung der Termine sucht man mühsam mit den Routen der Müllentsorgungsunternehmen aus.

Zielsetzung / Soll-Konzept

Ziel des Projektes ist die Automatisierung und damit die Steigerung der Effizienz des Auftragseingangs und der Verwaltung. Reduzierung der manuellen Übertragungsfehler.

- Integrierung einer Online-Buchung, Erfassung von Kundendaten. (Verringerung des administrativen Aufwands bei der Auftragserfassung)

- Automatisch generierte Mails, für Bestätigung und Terminierung sowie Statusänderung

Qualitative, wirtschaftliche Ziele:

- Senkung des manuellen Bearbeitungsaufwandes in der Verwaltung um min. 60% pro Vorgang

- Vermeidung von Buchungsüberschneidungen

- Genaue Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben (DSGVO) bei der Verarbeitung personenbezogener Kundendaten

Um die Qualität des Projekts zu gewährleisten, werde ich ein Vorgehensmodell auswählen und Meilensteine bestimmen um das Projekt überwachen und steuern zu können. 
Zur Qualitätssicherung des Produkts werde ich Testverfahren und Testfälle festlegen.

Projektabgrenzung

Um den vorgegebenen Zeitrahmen von 80 Stunden einzuhalten und eine hohe Softwarequalität zu gewährleisten, werden folgende Funktionsbereiche bewusst in spätere Ausbaustufen ausgelagert.

- Die Prüfung der Abfuhrtermine erfolgt vorerst über statisch hinterlegte Postleitzahlen und Bezirke, nicht über die Schnittstellen und API´s der Entsorgungsbetriebe.

- Keine dynamische Routenoptimierung, eine algorithmische GPS-Optimierung (TSP) ist kein Teil dieses Projektes

- Für Rechnungen und Mahnwesen erfolgt lediglich die Bereitstellung der abrechnungsrelevanten Auftragsdaten

Konsequenzen bei Nichtverwirklichung

Wirtschaftlich, personelle Konsequenzen

- hoher Administrativer Aufwand, manuelle Erfassung der Auftragsdaten,

Personal und Arbeitszeit wird unnötig gebunden

- Fehlende Übersicht über anstehende Termine und Routen,

- wegen „Medienbruch“ hohe Abbruchquote von Neukunden.

Operative, qualitative Risiken

- manuelle Übertragungsfehler verursachen unnötige Treibstoff- und Personalkosten durch mögliche Fehlfahrten, (verärgerte Kunden)

- Unbekannter Auftragsstatus, bei Rückfragen kann die Verwaltung nicht sofort Auskunft über den Status der Buchung geben da erst Zettel und Tabellen durchsucht werden müssen.

Datenschutz und Datensicherheit

- Kundendaten in unverschlüsselten gespeicherten Excel Tabellen oder im Mail Postfach birgt Sicherheitsrisiken (Zugriffsbeschränkung, fristgerechter Datenlöschung)

- Excel-Tabellen oder Zettelwirtschaft bietet keine Sicherheit in den Punkten Vertraulichkeit – Integrität – Verfügbarkeit

Projektumfeld / Rahmenbedingungen

Das Projekt wird im Auftrag der Geschäftsführung des Dienstleistungsunternehmens XY durchgeführt. Es wird ein mobiler Reinigungsservice für Mülltonnen im privaten Bereich angeboten.
Der Auftraggeber ist die Geschäftsleitung.

Folgende Nutzergruppen:
- Privat – Bestandskunden und Neukunden können die Reinigung online buchen.
- Unternehmens Verwaltung – zur Verwaltung der Aufträge.

Das Unternehmen hat keinen eigenen Webserver vor Ort. Sondern nutzt einen externen Hosting-Dienstleister für Ihre Webseite. Das neue System soll ebenfalls mit dem Hosting-Dienstleister realisiert werden.

Die Auswahl einer Programmiersprache und des Datenbanksystems erfolgt nach den Kriterien des Hosting Paketes und wird im Rahmen einer Nutzwertanalyse in der Entwurfsphase festgelegt.

Die Verarbeitung von Kundendaten und Adressdaten erfordert zudem die genaue Einhaltung der DSGVO.

Projektplanung/Projektphasen/geplante Arbeitsschritte inklusive Zeitplanung

| Analysephase: 10 Stunden |  |  |
| --- | --- | --- |
| Phase/Teilschritte | Zeit | Erklärung/Notizen |
| Ist-Analyse und Geschäftsprozessaufnahme | 3 Std | Wie arbeitet der Betrieb bisher: Gespräche mit Mitarbeitern, bestehende Excel-Tabellen analysieren, aktuelle Probleme (Medienbruch, Zeitverlust) |
| Fachliches Soll-Konzept | 4 Std | Definierung, was muss das neue System können Buchungsformular, Datenspeicherung Randbedingungen: Browserkompatibilität, Datenschutz |
| Wirtschaftlichkeitsanalyse Make-or-Buy | 3 Std | Berechnen, ob sich eine Eigenentwicklung lohnt. Vergleich Entwicklungskosten (inkl. Stundensatz) Mit bestehenden Kauflösungen, Schätzungen der späteren Zeit/Kostenersparnis (Amortisation) |
| Entwurfsphase 16 Stunden |  |  |
| Technische Evaluierung und Nutzwertanalyse | 4 Std | Methodische Auswahl der Werkzeuge Programmsprache/Framework Kriterien: Vorkenntnisse, Performance, Lizenzkosten Fachliche Begründung |
| Konzeption der Datenbank (Er-Modell) | 4 Std | Datenbankstruktur: Tabellen (Kunde, Buchung, Tonnentyp), Primär und Fremdschlüssel definieren Normalisierung bis zur 3ten Form |
| Softwarearchitektur und Schnittstellen | 5 Std | Planen der Software-Architektur: Klassendiagramm, Controller |
| Konzept der Benutzeroberfläche | 2 Std | Zeichnen von schematischen Skizzen der Benutzeroberfläche (Wireframes oder Mockups) Aussehen für Benutzer (Kunde) Aussehen für die Verwaltung (Dashboard) |
| Konzept der automatisch generierten E-Mails | 1 Std | Bestätigungs-, Terminierungs-, und Statusemails entwerfen(Wireframes), standardisieren (Mockup) |
| Realisierungsphase 30 Stunden |  |  |
| Aufsetzen der Umgebung Datenbankschema | 6 Std | Einrichten in einer IDE Versionsverwaltung (Git) erstellen der Datenbanktabellen |
| Datenzugriff und Entitäten | 6 Std | Programmieren der Datenklassen, Datenzugriffschicht |
| Buchungslogik | 6 Std | Frontend-Formular für Endkunden serverseitige Logik, Pflichtfelder, Plausibilität der Adressen, Fehleinträge abfangen, Termine prüfen |
| Admin-Bereich entwickeln | 6 Std | Geschützte Übersicht f. Mitarbeiter mit Filtern (z.B.: Datum, PLZ), Statusänderung (geplant, offen, erledigt) Tagesliste für den Fahrer |
| Mailservice Anbinden | 6 Std | Implementierung automatischer Mail Versand (SMTP) für die Bestätigungs-, Terminierungs-, und Statusemails |
| Qualitätssicherung 7 Stunden |  |  |
| Erstellung von Testfällen | 3 Std | Unit-Tests, Manuelle Tests (Feiertage, ungültige Emails) |
| Testdurchführung und Auswertung | 4 Std | Tests ausführen, protokolieren, dokumentieren, auswerten |
| Einführung und Dokumentation 17 Stunden |  |  |
| Erstellen der IHK-Dokumentation | 11 Std | Projektbericht 10-15Seiten Test plus Anhang, nach formaler Vorgabe der IHK Diagramme, Tabellen, Auswertung |
| Entwickler und Anwenderdokumentation | 3 Std | Anleitung für Anwender (Verwaltung) technische Doku bzw. Notizen für Entwickler (Setup, Readme, API-Übersicht) |
| Soll-Ist Vergleich Abnahme und Reflexion | 3 Std | Die Software dem Auftraggeber vorführen, Freigabe einholen. Vergleichen Plan zu Ergebnis Vorgehen reflektieren (Lessons Learned) |
| Gesamtaufwand 80 Stunden |  |  |

Dokumentation/ technische Unterlagen

- ERD – Entity-Relationship-Diagramm

- Klassendiagramm